**ИНФОРМАЦИЯ**

о реализации во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Балаклавский муниципальный округ отдельного государственного полномочия **по реализации мероприятий по удалению твердых коммунальных отходов, в том числе с мест несанкционированного складирования отходов (свалок).**

На реализацию данного государственного полномочия выделено субвенции из бюджета города Севастополя бюджету внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавского муниципального округа в размере **1392,4 тыс.** **руб.** Целевым показателем определеноудаление с территории Балаклавского ВМО **2785 куб. м.** отходов.

05.04.2018 года с региональным оператором – ГУП «Благоустройство» был заключен контракт на вывоз и утилизацию отходов. В муниципальном образовании создана комиссия по обращению с отходами, в том числе с мест несанкционированных свалок, которая работает в тесном взаимодействии с Региональным оператором. При обнаружении свалки комиссия производит замер объема отходов, о чем составляется акт и направляется заявка Региональному оператору на вывоз отходов с данной свалки. Далее оператор в установленные сроки вывозит отходы на полигон, где отходы утилизируются.

За 1 квартал 2018 года в Балаклавском муниципальном округе выявлено и ликвидировано 133 м3 свалок.

Уборка несанкционированных свалок осуществляется в тесном взаимодействии жителей города и органов местного самоуправления города Севастополя, по устным и письменным жалобам о выявленных местах несанкционированных и бесхозных свалок. Каждый гражданин в случае обнаружения несанкционированной свалки имеет право обратиться в адрес местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя с требованием о ее ликвидации.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес размещения | Выявлено (куб. м) | Вывезено(куб.м) | Дата вывоза |
| 1.  | Участок береговой полосы р. Сухая речка в с. Черноречье(в районе ул. Ермака) | 5 | 0 | Апрель 2018 |
| 2.  | Водоохранная зона р. Черная в с. Хмельницкое (от моста в сторону с. Черноречье: в открытом бетонном лотке, на грунте, береговая полоса) | 4 | 0 | Апрель 2018 |
| 3. | ул. Монастырское шоссе, в лесном массиве в районе жилых домов № 22-28 | 1920 | 0 | Апрель 2018 |
| 4 | ул. Монастырское шоссе, конечная остановка 400-го маршрутного такси | 5 | 0 | Апрель 2018 |
| 5 | ул. Монастырское шоссе, дорога к лесному массиву между СТ «Фронтовик» и СТ «Водолаз» | 16 | 0 | Апрель 2018 |
| 6 | ул. Жукова, перекресток в районе домов № 70 и № 72 | 9 | 0 | Апрель 2018 |
| 7 | ул. Звездная, в районе забора бывшего кирпичного завода | 90 | 0 | Апрель 2018 |
| 8 | На склоне автодороги, ведущей к мотелю «Листригон» | 4 | 0 | Апрель 2018 |
| 9 | Территория площадки по обезвреживанию взрывоопасных предметов в районе с. Хмельницкое | 60 | 0 | Апрель 2018 |
|  | **Итого** | **2133** |  |  |

\*перечень будет ежемесячно актуализироваться