Отчет

об исполнении муниципальной программы «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ» за 2019 год, утвержденной постановлением местной администрации ВМО Балаклавского МО № 58/МА от 28.12.2018

В соответствии с Законом города Севастополя № 314-ЗС от 29.12.2016, постановлением Правительства Севастополя от 16.03.2017 № 208-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из бюджета города Севастополя бюджетам внутригородских муниципальных образований города Севастополя для реализации отдельных государственных полномочий по выполнению мероприятий в сфере благоустройства» (с изменениями) Балаклавскому МО в 2019 году переданы полномочия на сумму  50003,0  тыс. руб., реализация которых отражена в Муниципальной программе «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ».

За 2019 год (далее – указанный период) исполнение вышеуказанных полномочий составляет:

- Мероприятия по удалению ТКО, в т.ч. с мест несанкционированных и бесхозных свалок, и по их транспортировке для утилизации.

Сумма финансирования на 2019 год составляет 1000,0 тыс. руб. Вывезено 183 несанкционированных свалки общим объемом 2504,4 куб.м

Кассовый расход составил 940,1 тыс. руб. Освоение 94 %.

2. Мероприятия по созданию, содержанию зеленых насаждений, обеспечению ухода за ними.

Сумма финансирования на 2019 год составляет 14803,0 тыс. руб.

В цветниках площадью 337 кв.м. в парках и скверах Балаклавского МО высажена рассада цветов-летников – петунья, тагетис, цинерария, сальвия, колеус в количестве 40110 шт. Так же высажена туя восточная в количестве 310 шт., 30 кустов роз, 2 туи-смарагды по ул. Новикова. Высажена рассада весенников (тюльпаны, виола). За указанный период  снесено 275 куб.м. (150 шт.) деревьев, обрезано 380 деревьев. Обустроено 2350 кв.м. газонов по                       ул. Новикова, ул. Мира, в парке по ул. Новикова-ул. Крестовского вокруг фонтана.

Кассовый расход составил 14677,6 тыс. руб. освоение 99 %.

3. Мероприятия по созданию, приобретению, установке, текущему ремонту и реконструкции элементов благоустройства, в т.ч. праздничное оформление территории МО.

Общая сумма финансирования по данному государственному полномочию на 2019 год составила 9000,0 тыс. руб.

– ремонт объектов благоустройства.

На территории Балаклавского МО выполнены следующие работы:

- Очистка, шпаклевка, покраска урн железобетонных типа «Куб»
и «Юбилейная» - 320 шт. (1 раз).

- Очистка, шпаклевка, покраска и ремонт лавочек типа «Лев» и «Диван» - 189 шт. (1 раз).

- Очистка, ремонт и покраска металлических декоративных ограждений (3580 п.м.) по следующим улицам: ул. Новикова, ул. 40 лет Октября, ул. Мира (в районе спортивной школы), ул. Крестовского – ул. Урицкого, в парке по ул. Новикова – ул. Крестовского, пос. Первомайское.

- Очистка, штукатурка, покраска каменного (бетонного) ограждения по ул. Новикова, в районе памятника Матросу Нечаеву, сквере Грина (ул. Калича).

- Косметический ремонт доски почета по ул. Новикова.

- Очистка, ремонт, покраска тумб для объявлений – 3 шт.

- Очистка, ремонт, покраска досок объявлений – 8 шт.

- Очистка, штукатурка, покраска цветочных вазонов – 43 шт.

- Ремонт «зоны отдыха» по ул. Строительная,35.

- Ремонт перил (поручней) (46,8 м.) по следующим адресам: спуск с ул. Терлецкого на ул. Крестовского, ул. Строительная,39, ул. Комиссара Морозова,6.

- Ремонт ограждения клумб (669,2 п.м.) в сквере «У рыбачка», в сквере  пос. Первомайское.

- Ремонт элемента благоустройства (наружное освещение стелы «Балаклава» на 10-м км Балаклавского шоссе).

– приобретение и установка элементов благоустройств:

Изготовлено и установлено:

- баннеров в количестве 26 шт. (сквер БРУ, ул. Калича, ул. Новикова, ул. Крестовского) и объемно-декоративных конструкций в количестве 4 шт. (сквер БРУ, ул. Новикова);

- информационных баннеров в количестве 3-х штук (ул. Новикова,                   ул. Крестовского, площадь 1-го Мая);

- топиарные фигуры – буквы («Балаклава»);

- пешеходный фонтан на 12 струй в парке по ул. Новикова-ул. Крестовского.

Приобретение новых элементов благоустройства

| № п/п | Дислокация элементов благоустройства | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | ЛАВОЧКИ |
| 1 | Лавочки уличные со спинкой |  |
|  | Сквер ул. Урожайная (7-й км) | 8 |
|  | Лавочки на летнюю эстраду | 50 |
|  | ИТОГО: | 58шт. |
| 2 | УРНЫ |
|  | С. Хмельницкое | 2 |
|  | Пос. Сахарная головка | 6 |
|  | Сквер по ул. Урожайная (7 км БАЛАКЛАВСКОГО ШОССЕ ) | 8 |
|  | Ул. Невская (в районе ярморочной площади) | 4 |
|  | Ул. Строительная (в районе д. 35, д. 39) | 4 |
|  | Лестница от ул. Солнечная,17 до ул. Жукова | 2 |
|  | Ул. Междурядная,6-8 | 2 |
|  | Лестница на Утес (металлические) | 1 |
|  | Ул. Новикова,14 (возле пам. Ленина) | 2 |
|  | ИТОГО: | 31 шт. |

– изготовление и ремонт праздничной иллюминации.

Проведены работы по ремонту и установке праздничной иллюминации.

– праздничное оформление Балаклавского МО.

Проведены работы по демонтажу новогодней ели и праздничной иллюминации в январе 2019 года.

Установлена новогодняя ель 2020 года и новогодние инсталяции: фотозона «Часы», фотозона «2020» - установлены в сквере БРУ им. Горького, установлены консоли на столбах освещения по дороге в пос. 1-е отделение Золотой балки. Приобретено 3 новогодние елки, которые установлены в пос. Первомайском, с. Хмельницком, ул. Строительная у ЗАГСа.

Кассовый расход составил 8820,0 тыс. руб. освоение 98 %.

4. Мероприятия по обустройству площадок для установки контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов.

Сумма финансирования на 2019 год составила 1000,0 тыс. руб. Обустроено 12 площадок для установки контейнеров для сбора ТКО:

- ул. Строительная, 43,

- ул. Историческая,

- ул. Б. Хмельницкого,

- ул. Морской Пехоты,

- ул. Ахлестина-Междурядная,

- ул. Вечерняя,

- ул. Котляревского,

- ул. Шукшина,

- пер. Компасный,

- с. Оборонное,

- ул. Комиссара Морозова,6,

- ул. Гончарная.

Кассовый расход составил 966,8 тыс. руб. освоение 99 %.

5. Мероприятия по обустройству и ремонту тротуаров (включая твердое покрытие парков, скверов, бульваров).

Сумма финансирования на 2019 год составила 6000,0 тыс. руб. Выполнены работы по ремонту тротуаров на следующих объектах:

- ул. Драпушко-ул. Аксютина;

- ул. Мира;

- в сквере у клуба с. Первомайское;

- в сквере по ул. Ситникова;

- ул. Парниковая пос. Сахарная головка;

- ул. 40 лет Октября-ул. Пригородненская,

- ул. Новикова.

Общая площадь ремонта тротуаров составила 3615,25 кв.м.

Кассовый расход составил 5957,0 тыс. руб. Освоение 99 %.

6. Мероприятия по обустройству и содержанию спортивных и детских игровых площадок (комплексов).

Сумма финансирования на 2019 год составила 6000,0 тыс. руб.

Проведено обустройство спортивных и детских игровых площадок по следующим адресам:

- ул. Строительная 11А (детская площадка),

- ул. Невская, 5 (детская площадка),

- ул. Ракетная,8 (детская площадка),

- пос. Первомайское (спортивная площадка),

- ул. Строительная,29 (спортивная площадка),

- ул. Клубная пос. Ушаковка (детская площадка),

- ул. Терлецкого,24 (детская площадка),

- с. Черноречье (спортивная площадка),

- с. Оборонное,

- укладка мягкого покрытия на детскую площадку по ул. Ракетная, 8.

Выполнены работы по содержанию детских и спортивных площадок: завоз песка в песочницы, восстановление мягкого покрытия, текущий ремонт детского и спортивного оборудования, уборка территории площадок от случайного мусора.

Кассовый расход составил 5934,2 тыс. руб. освоение 99 %.

7. Мероприятия по ремонту и содержанию внутриквартальных дорог.

Сумма финансирования составила 9000,0 тыс. руб.

Выполнены работы по текущему ремонту внутриквартальных проездов:

– ул. Строительная от д. № 3 до д. № 13;

– участок дороги от ул. Чакряна, 32 до ул. Крестовского, 49;

– с. Первомайское от ул. Ясной до д.№ 14 по ул. Разъездная (2-я часть).

–  ул. Волкова пос. Сахарная головка;

– ул. Пригородненская.

– с. Первомайское от ул. Ясной до д.№ 14 по ул. Разъездная (1-я часть);

– спуск с ул. Терлецкого на ул. Крестовского к магазину «У шелковицы»;

– ул. Ягодная с. Флотское (1-я часть).

– участок дороги от дороги по ул. Квартальный проезд до д.№ 1 по ул. Драпушко;

– ул. Солнечная (разворотное кольцо);

– пер. Невский;

– ул. Ягодная с. Флотское (2-я часть).

Общий метраж отремонтированных внутриквартальных дорог составил 6598,86 кв.м.

Кассовый расход составил 8770,9 тыс. руб. Освоение 97 %.

- Мероприятия по содержанию и благоустройству кладбищ.

Сумма финансирования составила 3000,0 тыс. руб.

Оказаны услуги по уборке и содержанию 5-ти общественных кладбищ на территории Балаклавского МО.

Изготовлено ограждения христианского и мусульманского кладбищ в                                                              пос. Сахарная головка.

Приобретено 5 емкостей для воды  объемом 5 куб.м. для установки на кладбищах в пос. Сахарная головка (общественное и мусульманское кладбища), с. Флотское, с. Черноречье, с. Оборонное.

Кассовый расход составил 2975,9 тыс. руб. Освоение 99 %.

9. Мероприятия по содержанию и благоустройству пляжей.

Сумма финансирования составила 200,0 тыс. руб.

Проводился мониторинг 6-ти пляжей, расположенных в границах Балаклавского муниципального округа. За период мониторинга составлено 39 актов обследования санитарного состояния по 6-ти пляжам. Выявлено 85 замечаний, срок устранения которых составлял 7 дней. 70% замечаний устранено в установленный срок, что показывает положительную динамику от проводимого мониторинга пляжей.

Кассовый расход составил 0,0 тыс. руб.

Итого по программе освоено 49042,4 тыс. руб., что составляет 98 %.

Глава ВМО Балаклавский МО                                                Е.А. Бабошкин