Отчет

об исполнении Муниципальной программы «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ» за 2020 год, утвержденной постановлением местной администрации ВМО Балаклавский МО № 68/МА от 25.12.2019

В соответствии с Законом города Севастополя № 314-ЗС от 29.12.2016, постановлением Правительства Севастополя от 19.12.2019 № 677-ПП «О вопросах предоставления и расходования субвенций из бюджета города Севастополя бюджетам внутригородских муниципальных образований города Севастополя для реализации отдельных государственных полномочий города Севастополя на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»  (с изменениями) Балаклавскому муниципальному округу в 2020 году переданы полномочия на сумму  42025,9  тыс. руб., реализация которых отражена в Муниципальной программе «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ».

Программа «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ» направлена на повышение уровня благоустройства территории муниципального образования, создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей и гостей.

За 2020 год (далее – указанный период) исполнение вышеуказанных полномочий составляет:

- Мероприятия по удалению ТКО, в т.ч. с мест несанкционированных и бесхозных свалок, и по их транспортировке для утилизации.

В муниципалитете создана комиссия по обращению с бесхозными отходами. Проводится обследование территории МО на предмет выявления складирования отходов. На заседании комиссии принимаются решения о признании выявленных свалок бесхозными.

Сумма финансирования на 2020 год составила 1499,9 тыс. руб. В марте 2020 года заключен муниципальный договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с Региональным оператором ООО «Благоустройство города «Севастополь», который исполнен в полном объеме: ликвидирована 51 свалка общим объемом 1000 куб. м.

В июне 2020 года заключен второй договор, действующий до конца года, по которому ликвидировано 80 свалок общим объемом 1085 куб. м. Договор исполнен в полном объеме, замечаний нет.

Кассовый расход составил 1499,8 тыс. руб. Освоение 100 %.

2. Мероприятия по созданию, содержанию зеленых насаждений, обеспечению ухода за ними.

Сумма финансирования на 2020 год составила 17238,8 тыс. руб. В марте месяце 2020 года по результатам проведенных торгов заключен муниципальный контракт с ООО «Севастопользеленстрой» по созданию, содержанию зеленых насаждений, обеспечению ухода за ними. На основании данного контракта производилось кошение газонов на территории МО, полив зеленых насаждений, обработка от вредителей, снос и обрезка деревьев и т.д. В цветниках площадью 337 кв.м. в парках и скверах Балаклавского МО высажена рассада цветов-летников – петуния, тагетис, цинерария, сальвия, колеус в количестве 45000 шт., осенью высажена рассада цветов-весенников (тюльпаны, виола) в количестве 45000 шт. За указанный период снесено 160 куб.м. (125 шт.) деревьев, обрезано 200 деревьев,  раскорчёвано 56 пней. Обустроено 5300 кв.м. газонов по ул. Новикова, ул. Мира.

Контракт исполнен в полном объеме, замечаний нет.

Кассовый расход составил 17238,5 тыс. руб. Освоение 100 %.

3. Мероприятия по созданию, приобретению, установке, текущему ремонту и реконструкции элементов благоустройства, в т.ч. праздничное оформление территории МО.

Общая сумма финансирования по данному государственному полномочию на 2020 год составила 6545,2 тыс. руб.

За указанный период для исполнения данного полномочия проведены следующие мероприятия:

– ремонт объектов благоустройства. Торги проведены, заключены контракты с ИП Блох Д.Х. и ООО «УМТС-3».

На территории Балаклавского МО выполнены следующие ремонтные работы:

- Очистка, шпаклевка, покраска урн железобетонных типа «Куб»
и «Юбилейная» - 320 шт. (1 раз).

- Очистка, шпаклевка, покраска и ремонт лавочек типа «Лев» и «Диван» - 189 шт. (1 раз).

- Очистка, ремонт и покраска металлических декоративных ограждений по следующим улицам: ул. Новикова, ул. 40 лет Октября,                                         ул. Мира (в районе спортивной школы), ул. Крестовского – ул. Урицкого, в парке по ул. Новикова – ул. Крестовского, с. Первомайское.

- Очистка, штукатурка, покраска каменного (бетонного) ограждения по ул. Новикова, в районе памятника Матросу Нечаеву, сквер Грина (ул. Калича).

- Косметический ремонт доски почета по ул. Новикова.

- Очистка, ремонт, покраска тумб для объявлений – 3 шт.

- Очистка, ремонт, покраска досок объявлений – 8 шт.

- Очистка, штукатурка, покраска цветочных вазонов – 43 шт.

- Ремонт «зоны отдыха» по ул. Строительная, 35.

- Ремонт перил (поручней) (46,8 м.) по следующим адресам: спуск с ул. Терлецкого на ул. Крестовского, ул. Строительная,39, ул. Комиссара Морозова,6.

- Ремонт ограждения клумб (669,2 п.м.) в сквере «У рыбачка», в сквере  с. Первомайкое.

- Ремонт ограждения по ул. Новикова.

- Ремонт бутовых стен по ул. Новикова, ул. Калича,                                    ул. Крестовского, 10.

Контракт исполнен в полном объеме, замечаний нет.

– приобретение и установка элементов благоустройств:

В апреле текущего года с ИП Юрченко И.М. заключен контракт на изготовление и установку баннеров в количестве 23 шт., в т.ч. 19 флагов (сквер БРУ), 1-го баннера «Вид Балаклавы» (ул. Новикова), и объемно-декоративных конструкций в количестве 3 шт.  (сквер БРУ).

В июле месяце заключен контракт с ИП Миленин на приобретение и установку 7 лавочек (ул. Урицкого,2, с. Черноречье), 9 урн (ул. Новикова,                       ул. Мраморная, с. Черноречье).

Контракты исполнены в полном объеме, замечаний нет.

– изготовление и ремонт праздничной иллюминации.

В сентябре месяце текущего года заключен контракт с ИП Миленин на ремонт и установку существующей праздничной иллюминации.

Контракт исполнен в полном объеме, замечаний нет.

– праздничное оформление Балаклавского МО.  В январе месяце заключен  контракт с ИП Миленин. Проведены работы по демонтажу новогодней ели и праздничной иллюминации в январе 2020 года. Закуплена новая новогодняя ель.

В декабре месяце заключен контракт с ИП Песин Д.М. на установку праздничных новогодних артобъектов.

Контракт исполнен в полном объеме, замечаний нет.

Кассовый расход составил 6509,7 тыс. руб. Освоение 99 %.

4. Мероприятия по обустройству площадок для установки контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов.

Сумма финансирования на 2020 год составила 943,1 тыс. руб. Проведены закупки на изготовление смет на сумму 20,0 тыс. руб. Контракт исполнен в полном объеме.

Проведена закупка на обустройство площадок для установки контейнеров для сбора ТКО. В апреле месяце заключен муниципальный контракт с ИП Шилов В.А. на обустройство площадок по следующим адресам:

- с. Морозовка (при въезде в село);

- с. Хмельницкое, Сумской проезд (в районе спортивной площадки);

- с. Хмельницкое, Сумской проезд (напротив церкви);

- 7 км. Балаклавского шоссе (ул. Гусарская-Английский бульвар);

- ул. Жукова, 29;

- ул. Загородняя, 9;

- пос. Сахарная головка, ул. Овощная;

- пос. Сахарная головка, ул. Овощная,2 – Бульвар трактористов;

- ул. Ракетная, 8;

- ул. Строительная, 39;

- Рудничный проезд, 2.

Контракт исполнен в полном объеме, замечаний нет.

Кассовый расход составил 906,5 тыс. руб. Освоение 96 %.

5. Мероприятия по обустройству и ремонту тротуаров (включая твердое покрытие парков, скверов, бульваров).

Сумма финансирования на 2020 год составила 2386,3 тыс. руб. По итогам проведенной закупки на изготовление смет и осуществление строительного контроля за исполнением работ заключены контракты на сумму 20,0 тыс. руб.  В марте месяце проведены торги и заключен контракт с ООО «РСУ» для выполнения работ по ремонту тротуаров. Ремонт тротуаров проведен на следующих объектах:

- от д. № 35 Аксютина до д. № 42 по ул. Жукова;

- ул. Звездная, 1;

- ул. Новикова между домами № 4 и № 6;

- ул. Новикова, 14;

- ул. Ракетная, ул. Невская, ул. 40 лет Октября;

- ул. Строительная, 15;

- ул. Строительная, 37;

- ул. Шелковичная напротив магазина «Варшава».

Контракт исполнен в полном объеме, замечаний нет. Общая площадь отремонтированных тротуаров составила 984,01 кв.м.

Так же в июне месяце заключен контракт с ООО «РСУ» на ремонт тротуара по ул. Жукова, 100 и сквера по ул. Ракетная, общей площадью 354,0 кв.м.

Контракт исполнен в полном объеме, замечаний нет.

Кассовый расход составил 2347,3 тыс. руб. Освоено 98 %.

6. Мероприятия по обустройству и содержанию спортивных и детских игровых площадок (комплексов).

Сумма финансирования на 2020 год составила 8284,6 тыс. руб.

По итогам проведенной закупки на изготовление смет заключен контракт на сумму 5,0 тыс. руб. Контракт исполнен в полном объеме.

В июне месяце заключен контракт с ИП Катроша П.П. по обустройству (доукомплектованию) детских игровых площадок по следующим адресам:                          ул. Невская, 5-ул. Ракетная,8, ул. Клубная с. Ушаковка, с. Флотское).

Контракт исполнен в полном объеме замечаний нет.

В сентябре месяце заключен контракт с ИП Агдалян Г.Н. по обустройству детской площадки по ул. Дагджи, 6 с. Штурмовое.

Контракт исполнен в полном объеме, замечаний нет.

В ноябре месяце текущего года заключен контракт с ООО «ГК Таврида парк» на ремонт и обустройство детских площадок в сквере БРУ и в пос. Сахарная головка ул. Костычева.3.

В марте месяце закдючен контракт с ИП Блох Д.Х. на содержание детских и спортивных площадок, закрепленных за Балаклавским муниципальным округом на основании приказа Департамента городского хозяйства города Севастополя от 24.05.2019 № 228-ОД. Проведены следующие работы на 21 детских и спортивных площадках:

-  частичный текущий ремонт;

- покраска элементов;

- завоз песка;

- санитарная очистка;

- покос травы;

- обрезка зеленых насаждений.

Контракт исполнен в полном объеме, замечаний нет.

Кассовый расход составил 8087,3 тыс. руб. Освоение 98 %.

7. Мероприятия по ремонту и содержанию внутриквартальных дорог.

Сумма финансирования на 2020 год составила 2375,6 тыс. руб. Проведены закупки и заключены контракты на изготовление смет и осуществление строительного контроля за выполнением работ на сумму 20,0 тыс. руб.

В марте месяце заключен контракт с ООО «Комфорт» на текущий ремонт внутриквартальных проездов:

– ул. Невская (спуск к ж/д дороге);

– ул. Новикова между домами № 6 и № 8;

– ул. Калича у Храма 12-ти Апостолов;

- ул. Строительная, 15;

- ул. Звездная, 1.

Контракт исполнен в полном объеме, замечаний нет. Общая площадь отремонтированных внутриквартальных проездов составила 1717,67 кв.м.

В июне месяце заключен контракт с ООО «РСУ» на текущий ремонт внутриквартального проезда по ул. Жукова, 100, общей площадью 296,0 кв.м.

Контракт исполнен в полном объеме, замечаний нет.

Кассовый расход составил 2354,6 тыс. руб. Освоение 99 %.

- Мероприятия по содержанию и благоустройству кладбищ.

Сумма финансирования на 2020 год составила 2578,1 тыс. руб. Проведена закупка на изготовление смет в сумме 5,0 тыс. руб. по текущему ремонту ограждения  кладбища в пос. Черноречье. Контракт исполнен в полном объеме.

В марте месяце заключен контракт на оказание услуг по уборке и содержанию 5-ти общественных кладбищ на территории Балаклавского МО (подрядчик – ИП Блох Д.Х.). Работы проводились ежемесячно, на основании заявки. Контракт исполнен в полном объеме, замечаний нет.

Так же в марте месяце заключен контракт  с ООО «Борисфен-6» на услуги по выносу на местность (в натуру) углов поворота земельных участков (установка межевых знаков для определения точных границ кладбищ                      с. Флотское, с. Ушаковка, с. Черноречье, с. Оборонное.  Контракт исполнен в полном объеме, замечаний нет.

В июне месяце с ИП Блох Д.Х. заключен контракт на изготовление ограждения кладбища с. Черноречье (нижнее).

.Контракт исполнен в полном объеме, замечаний нет.

Кассовый расход составил 2524,1 тыс. руб. Освоение 98 %.

9. Мероприятия по содержанию и благоустройству пляжей.

Финансирование на 2020 год запланировано в сумме 174,3 тыс. руб.

Данные средства были запланированы на погашение кредиторской задолженности за 2019 год по договору за использование морского транспортного средства для мониторинга пляжей «Золотой» и «Серебряный». Кредиторская задолженность не погашена в результате отсутствия финансирования по данному полномочию. Мониторинг данных пляжей проводился за счет операторов пляжей. Замечаний не выявлено.

Так же проводился мониторинг 2-х ближних пляжей «Городской» и «Мраморный». По результатам мониторинга составлены акты по благоустройству данных пляжей с указанием замечаний, которые были устранены в обозначенный срок.

Кассовый расход составил 0,0 тыс. руб.

Итого по Программе освоено 41467,8 тыс. руб., что составляет 99 %.

Не полное освоение сложилось за счет экономии по итогам проведения закупок.

Учитывая вышеизложенное, Муниципальная программа «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ» исполняется в соответствии с утвержденным финансированием и переданными полномочиями.

Глава МА ВМО Балаклавского МО                            Е.А. Бабошкин