Отчет

об исполнении Муниципальной программы «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ» за 2021 год, утвержденной постановлением местной администрации ВМО Балаклавский МО № 63/МА от 29.12.2020

В соответствии с Законом города Севастополя № 314-ЗС от 29.12.2016, постановлением Правительства Севастополя от 19.12.2019 № 677-ПП «О вопросах предоставления и расходования субвенций из бюджета города Севастополя бюджетам внутригородских муниципальных образований города Севастополя для реализации отдельных государственных полномочий города Севастополя на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями) Балаклавскому МО в 2021 году переданы полномочия на сумму  70329,1  тыс. руб., реализация которых отражена в Муниципальной программе «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ на 2021-2023 годы».

Программа «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ на 2021-2023 годы» направлена на повышение уровня благоустройства территории муниципального образования, создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей и гостей.

За 2021 год (далее – указанный период) исполнение вышеуказанных полномочий составляет:

- Мероприятия по удалению ТКО, в т.ч. с мест несанкционированных и бесхозных свалок, и по их транспортировке для утилизации.

Финансирование на 2021 год не выделено.

В Балаклавском муниципалитете создана комиссия по обращению с бесхозными отходами (далее – Комиссия). Проводится обследование территории МО на предмет выявления складирования отходов. На заседании комиссии принимаются решения о признании выявленных свалок бесхозными, составляется акт с приложением соответствующих документов, которые направляются Региональному оператору ООО «Благоустройство города «Севастополь» для их ликвидации.

За 2021 год Комиссией заактировано 198 несанкционированных свалок общим объемом 2483 куб.м.

Кассовый расход 0,0 тыс. руб.

2.  Мероприятия по санитарной очистке.

Сумма финансирования на 9 месяцев 2021 года (апрель-декабрь) составила 32595,2 тыс. руб.

В апреле месяце заключен муниципальный контракт с индивидуальным предпринимателем Мороз Дмитрием Васильевичем. Срывов в санитарной очистке территории Балаклавского МО допущено не было. Все выявленные замечания устранялись вовремя.

Контракт исполнен и оплачен в полном объеме.

Кассовый расход составил 32580,6 тыс. руб. Освоение 100 %.

3. Мероприятия по созданию, содержанию зеленых насаждений, обеспечению ухода за ними.

Сумма финансирования на 2021 год составила 15500,0 тыс. руб. В марте месяце 2021 года по результатам проведенных торгов заключен муниципальный контракт с ООО «К-Сервис» по созданию, содержанию зеленых насаждений, обеспечению ухода за ними. На основании данного контракта производится кошение газонов на территории МО, полив зеленых насаждений, обработка от вредителей, снос и обрезка деревьев и т.д. В цветниках площадью 1157 кв.м. в парках и скверах Балаклавского МО высажена рассада цветов-летников – петунья, тагетис, сальвия в количестве 92560 шт. На ул. Новикова, в сквере 110-летия Ленина высажено туи 400 шт., спиреи 50 шт., розы 100 шт. Обустроено 1488 кв.м. газонов по                              ул. Крестовского.

Контракт исполнен и оплачен в полном объеме.

Кассовый расход составил 15500,0 тыс. руб. Освоение 100 %.

4. Мероприятия по созданию, приобретению, установке, текущему ремонту и реконструкции элементов благоустройства, в т.ч. праздничное оформление территории МО.

Общая сумма финансирования по данному государственному полномочию на 2021 год составила 4000,0 тыс. руб.

За истекший период для исполнения данного полномочия проведены следующие мероприятия:

– ремонт объектов благоустройства.

В апреле месяце (окончание в июле месяце) заключен контракт с УМТС-3 на ремонт элементов благоустройства.

На территории Балаклавского МО выполнены следующие работы:

- Очистка, шпаклевка, покраска урн железобетонных типа «Куб»
и «Юбилейная» - 320 шт. (1 раз).

- Очистка, шпаклевка, покраска и ремонт лавочек типа «Лев» и «Диван» - 189 шт. (1 раз).

- Очистка, ремонт и покраска металлических декоративных ограждений по следующим улицам: ул. Новикова, ул. 40 лет Октября,                                         ул. Мира (в районе спортивной школы), ул. Крестовского – ул. Урицкого, в парке по ул. Новикова – ул. Крестовского, пос. Первомайское.

- Очистка, штукатурка, покраска каменного (бетонного) ограждения по ул. Новикова, в районе памятника Матросу Нечаеву, сквер Грина (ул. Калича).

- Косметический ремонт доски почета по ул. Новикова.

- Очистка, ремонт, покраска тумб для объявлений – 3 шт.

- Очистка, ремонт, покраска досок объявлений – 8 шт.

- Очистка, штукатурка, покраска цветочных вазонов – 43 шт.

- Ремонт «зоны отдыха» по ул. Строительная, 35.

- Покраска ограждения клумб (669,2 п.м.) в сквере «У рыбачка», в сквере  пос. Первомайка.

- Покраска ограждения по ул. Новикова.

- Покраска бетонных стен по ул. Новикова.

В марте месяце заключен контракт с ООО «Р-15» на содержание пешеходного фонтана в парке по ул. Новикова-Крестовского.

– приобретение и установка элементов благоустройств:

В августе месяце заключен контракт с ИП Петин  Д.М. Приобретены новые элементы благоустройства (лавочки со спинкой 40 шт., лавочки чугунные  6 шт., урны бетонные 6 шт., урны металлические 11 шт.), газонное ограждение 110 пог. м. по ул. Строительной, 43, в  пос. Первомайское в сквере, тумбы рекламные 3 шт. (пл. 1-го Мая, остановка «Кадыковка»), стойка для чистки ковров 2 шт. во дворе по ул. Невская, 5, цветочные вазоны 6 шт. (сквер БРУ).

– праздничное оформление Балаклавского МО.

В ноябре месяце заключен контракт с ИП Петин Д.М. на праздничное оформление района.

Закуплен новый светодиодный подвесной «потолок» в сквер «У рыбачка».

Все контракты исполнены в полном объеме, замечаний нет.

Кассовый расход составил 3996,4 тыс. руб. Освоение 100 %.

5. Мероприятия по обустройству площадок для установки контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов.

Сумма финансирования на 2021 год составила 1299,8 тыс. руб.

В июле месяце заключены муниципальные контракты с ИП Ржавская С.Г. на обустройство и ремонт контейнерных площадок.

За указанный период отремонтирована контейнерная площадка по                                   ул. Калича, 12.

Обустроено 8 площадок по следующим адресам:

- с. Флотское;

- с. Первомайское;

- с. Штурмовое ул. Акъяр;

- с. Штурмовое ул. Комиссара Морозова, 2;

- ул. Новикова, 80;

- ул. Благодатная, 37;

- ул. Монастырское шоссе, 116;

- ул. Античный бульвар, 46-48.

Все контракты исполнены и оплачены в полном объеме.

Кассовый расход составил 1202,7 тыс. руб. Освоение 93 %.

6. Мероприятия по обустройству и ремонту тротуаров (включая твердое покрытие парков, скверов, бульваров).

Сумма финансирования на 2021 год составила 1872,5 тыс. руб.

В мае месяце проведены торги и заключен контракт с ООО «Строительная компания Югстройсити» для выполнения работ по ремонту тротуаров. Ремонт тротуаров проведен на следующих объектах:

- ул. Солнечная;

- ул. Благодатная;

- ул. Урицкого;

- ул. Невская;

- ул. Строительная;

- сквер по ул. Невская;

- сквер по ул. Крестовского.

Контракт исполнен в полном объеме, замечаний нет. Общая площадь отремонтированных тротуаров составила 1163 кв.м.

Контракт исполнен и оплачен в полном объеме.

Кассовый расход составил 1869,7 тыс. руб. Освоено 100 %.

7. Мероприятия по обустройству и содержанию спортивных и детских игровых площадок (комплексов).

Сумма финансирования на 2021 год составила 5572,0 тыс. руб.

В марте месяце заключен контракт с ООО «БЛОК ЧЕЙН» на содержание детских и спортивных площадок в количестве 88 штук.

В сентябре месяце заключен контракт с ИП Ржавская С.Г. на доукомплектование оборудованием детской площадки по ул. Аксютина, 14 – демонтировано старое оборудование, установлено новое оборудование и ограждение.

В октябре месяце заключен контракт с ООО «БЛОК ЧЕЙН» на демонтаж старых элементов, восстановление ограждения и приведение в надлежащее состояние игровых элементов на детской площадке по                       ул. Морской пехоты, 14.

Все контракты исполнены и оплачены в полном объеме.

Кассовый расход составил 5540,8 тыс. руб. Освоение 99 %.

8. Мероприятия по ремонту и содержанию внутриквартальных дорог.

Сумма финансирования на 2021 год составила 7189,6 тыс. руб.

В августе месяце заключен контракт с индивидуальным предпринимателем Бахматовым Г.В. на текущий ремонт внутриквартальных дорог по следующим адресам:

- спуск с ул. Жукова к дому 42 по ул. Жукова - 306 кв.м.

- ул. Крестовского между домами 5-7 - 240 кв.м.

- проезд с ул. Жукова на ул. Кизиловую - 295 кв.м.

- спуск с ул. Жукова на ул. Солнечная - 811 кв.м.

- переулок Фонтанный - 873 кв.м.

В июле месяце заключен контракт с индивидуальным предпринимателем  Кесаян Г.Л. на текущий ремонт внутриквартальных проездов между домами 69-85 по ул. Крестовского - 1210 кв.м.

В октябре 2021 года заключен контракт с ООО «Сириус» на текущий ремонт разворотного кольца по ул. Благодатная в районе домов 1,3,5 - 2211 кв.м.

Все контракты исполнены в полном объеме, замечаний нет. Общая площадь отремонтированных внутриквартальных дорог, проездов составила 5946,0 кв.м.

Кассовый расход составил 7097,6 тыс. руб. Освоение 99 %.

9. Мероприятия по содержанию и благоустройству кладбищ.

Сумма финансирования на 2021 год составила 2300,0 тыс. руб.

В марте месяце заключен контракт на оказание услуг по уборке и содержанию 5-ти общественных кладбищ на территории Балаклавского МО (подрядчик – ООО «БЛОК ЧЕЙН»). Работы проводились ежемесячно на основании заявок.

В апреле месяце заключен контракт  с ИП Цымбалистый Т.Г. на услуги по уточнению границ кладбищ  с. Флотское, с. Морозовка, с. Черноречье,                    пос. Сахарная головка.

В октябре месяце заключен контракт с ИП Чернов А.А. на приобретение ограждений на кладбища в с. Черноречье и с. Флотское.

В ноябре месяце заключен контракт с ООО «БЛОК ЧЕЙН» на закупку туалетов в количестве 6 шт. на кладбища с. Флотское, пос. Сахарная головка, с. Черноречье.

Все контракты исполнены в полном объеме. Замечаний нет.

Кассовый расход составил 2218,6 тыс. руб. Освоение 96 %.

10. Мероприятия по содержанию и благоустройству пляжей.

Для исполнения данного полномочия финансирование не выделяется.

За указанный период проводился мониторинг 4-х пляжей Балаклавского муниципального округа: «Городской», «Мраморный», «Серебряный», «Золотой». По результатам мониторинга составлены акты по благоустройству данных пляжей, акты санитарного состояния пляжей.

Кассовый расход составил 0,0 тыс. руб.

Итого по программе освоено 70 006,7 тыс. руб., что составляет  99 %.

Учитывая вышеизложенное, Муниципальная программа «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ» исполняется в соответствии с утвержденным финансированием и переданными полномочиями. Программа исполнена в полном объеме и признана эффективной.

Глава МА ВМО Балаклавского МО                                       Е.А.  Бабошкин