Отчет

об исполнении Муниципальной программы «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ» за 2022 год, утвержденной постановлением местной администрации ВМО Балаклавский МО № 60/МА от 21.11.2022

В соответствии с Законом города Севастополя № 314-ЗС от 29.12.2016, постановлением Правительства Севастополя от 19.12.2019 № 677-ПП «О вопросах предоставления и расходования субвенций из бюджета города Севастополя бюджетам внутригородских муниципальных образований города Севастополя для реализации отдельных государственных полномочий города Севастополя на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями) Балаклавскому МО в 2022 году выделена субвенция в сумме 69362,1 тыс. руб., в том числе на переданные государственные полномочия в сумме  63989,9  тыс. руб., реализация которых отражена в Муниципальной программе «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ на 2021-2023 годы».

Программа «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ на 2022-2024 годы» направлена на повышение уровня благоустройства территории муниципального образования, создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей и гостей.

За 2022 год (далее – указанный период) исполнение вышеуказанных полномочий составляет:

- Мероприятия по удалению ТКО, в т.ч. с мест несанкционированных и бесхозных свалок, и по их транспортировке для утилизации.

Финансирование на 2022 год составило 4900,0 тыс. руб.

В Балаклавском муниципалитете создана комиссия по обращению с бесхозными отходами (далее – Комиссия). Проводится обследование территории МО на предмет выявления складирования отходов. На заседании комиссии принимаются решения о признании выявленных свалок бесхозными.

За 2022 год Комиссией заактировано 124 несанкционированных свалок общим объемом 3321,2 куб.м. Ликвидировано 3321,2 куб.м. несанкционированных свалок.

Контракт исполнен в полном объеме, без замечаний.

Кассовый расход 4898,8 тыс. руб. Освоение 100 %

2.  Мероприятия по санитарной очистке.

Сумма финансирования на 2022 год составила 28800,0 тыс. руб.

По результатам проведенных торгов заключен муниципальный контракт с индивидуальным предпринимателем Мороз Дмитрием Васильевичем. Срывов в санитарной очистке территории Балаклавского МО допущено не было. Все выявленные замечания устранялись вовремя.

Контракт исполнен и оплачен в полном объеме.

Кассовый расход составил 28799,3 тыс. руб. Освоение 100 %.

3. Мероприятия по созданию, содержанию зеленых насаждений, обеспечению ухода за ними.

Сумма финансирования на 2022 год составила 14389,9 тыс. руб. По результатам проведенных торгов заключен муниципальный контракт с ООО «К-Сервис» по созданию, содержанию зеленых насаждений, обеспечению ухода за ними. На основании данного контракта производилось кошение газонов на территории МО общей площадью 302606 кв.м., полив зеленых насаждений, обработка от вредителей, снос и обрезка деревьев и т.д. В цветниках площадью 1157 кв.м. в парках и скверах Балаклавского МО высажена рассада цветов-летников – петунья, тагетис, сальвия в количестве 93100 шт. На ул. Новикова высажено туи 120 шт., липы 25 шт., у Доски почета и около Центра хореографии «Радость» – высажены розы в количестве 160 шт., высеяны газоны общей площадью 353 кв.м. в парке по ул. Новикова-Крестовского у памятника погибшим воинам, по ул. Новикова в районе памятника Новикова, в клумбах (18 шт.) на наб. Назукина. Снесено 35 сухостойных дерева, обрезано 186 деревьев, раскорчевано 1 пень.

Контракт исполнен и оплачен в полном объеме.

Кассовый расход составил 14389,9 тыс. руб. Освоение 100 %.

4. Мероприятия по созданию, приобретению, установке, текущему ремонту и реконструкции элементов благоустройства, в т.ч. праздничное оформление территории МО.

Общая сумма финансирования по данному государственному полномочию на 2022 год составила 5159,7 тыс. руб.

За истекший период для исполнения данного полномочия проведены следующие мероприятия:

– ремонт объектов благоустройства.

По результатам проведенных торгов заключен контракт с ООО «Элемент» на ремонт элементов благоустройства.

На территории Балаклавского МО выполнены следующие работы:

- Очистка, шпаклевка, покраска урн железобетонных типа «Куб»
и «Юбилейная» - 320 шт. (2 раза).

- Очистка, шпаклевка, покраска и ремонт лавочек типа «Лев» и «Диван» - 189 шт. (2 раза).

- Очистка, ремонт и покраска металлических декоративных ограждений по следующим улицам: ул. Новикова, ул. 40 лет Октября,                                         ул. Мира (в районе спортивной школы), ул. Крестовского – ул. Урицкого, в парке по ул. Новикова – ул. Крестовского, с. Первомайское, ул. Невская.

- Очистка, штукатурка, покраска каменного (бетонного) ограждения по ул. Новикова, сквер Грина (ул. Калича).

- Косметический ремонт доски почета по ул. Новикова.

- Очистка, ремонт, покраска тумб для объявлений – 3 шт.

- Очистка, ремонт, покраска досок объявлений – 8 шт.

- Очистка, штукатурка, покраска цветочных вазонов – 43 шт.

- Ремонт «зоны отдыха» по ул. Строительная, 35.

- Покраска ограждения клумб (102 п.м.) в сквере «У рыбачка».

- Покраска леерного ограждения по ул. Новикова.

- Покраска бетонных стен по ул. Новикова.

По результатам проведенных торгов заключен контракт с ООО «Р-15» на содержание пешеходного фонтана в парке по ул. Новикова-Крестовского.

– приобретение и установка элементов благоустройств:

По результатам проведенных торгов заключен контракт с ООО « 4 М групп». Приобретены новые элементы благоустройства: лавочки со спинкой 49 шт. на летнюю эстраду в сквере БРУ, парковые качели в количестве 2 шт. в парк по ул. Новикова-Крестовского, урны бетонные 19 шт. –  ул. 40 лет Октября новый тротуар в пос. 1-е отделение Золотой балки 8 шт., ул. Крестовского 6 шт., ул. Спартаковская 5 шт., беседка деревянная 1 шт. по адресу ул. Крестовского, 49, модульные туалеты в количестве 2 шт. в                       с. Первомайское.

– праздничное оформление Балаклавского МО.

По результатам проведенных торгов заключен контракт с ИП Петин Д.М. на праздничное оформление района.

Проведены работы по ремонту существующей праздничной иллюминации, установлены новогодние елки и световые инсталляции.

Все контракты исполнены в полном объеме, замечаний нет.

Кассовый расход составил 5157,8 тыс. руб. Освоение 100 %.

5. Мероприятия по обустройству площадок для установки контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов.

Сумма финансирования на 2022 год составила 1000,0 тыс. руб.

По результатам проведенных торгов заключены муниципальные контракты с ИП Шилов В.А., ИП Цельпанов А.И. на обустройство и ремонт контейнерных площадок.

За указанный период отремонтированы 4 контейнерные площадки в                                   по ул. Загородняя, 9 и в пос. Сахарная головка по ул. Вильямса, 1, ул. Космонавта Пацаева (конечная остановка), ул. Тимирязева, 9.

Обустроено 6 площадок по следующим адресам:

- ул. Сапунгорская, 16;

- ул. Сапунгорская, 3Г/4 – 5Б;

- с. Штурмовое ул. Ноябрьская-ул. Комиссара Морозова, 6;

- с. Штурмовое ул. Севастопольская;

- с. Хмельницкое ул. Большевистская, 54;

- с. Штурмовое ул. Героев Революции, 3 - ул. Поворотный тупик;

Все контракты исполнены без замечаний, оплачены в полном объеме.

Кассовый расход составил 986,1 тыс. руб. Освоение 99 %.

6. Мероприятия по обустройству и ремонту тротуаров (включая твердое покрытие парков, скверов, бульваров).

Сумма финансирования на 2022 год составила 492,8 тыс. руб.

По результатам проведенных торгов заключен контракт с ООО «Строительная компания Югстройсити» для выполнения работ по ремонту тротуаров. Ремонт тротуаров проведен на следующих объектах:

- тротуар на спуске с ул. Крестовского в парк по ул. Новикова-Крестовского с установкой поручней;

- от остановки общественного транспорта по ул. Бассейной к детской площадке с. Оборонное.

Контракт исполнен в полном объеме, замечаний нет. Общая площадь отремонтированных тротуаров составила 78,5 кв.м.

Контракт исполнен и оплачен в полном объеме.

Кассовый расход составил 480,1 тыс. руб. Освоено 97 %.

7. Мероприятия по обустройству и содержанию спортивных и детских игровых площадок (комплексов).

Сумма финансирования на 2022 год составила 6912,5 тыс. руб.

В 2022 году проведено полное ежегодное обследование детских и спортивных площадок на соответствие ГОСТам и нормам безопасности. По результатам данного обследования в рамках исполнения полномочия в части содержания детских и спортивных площадок по результатам проведенных торгов заключен контракт с ООО «БЛОК ЧЕЙН» на содержание детских и спортивных площадок в количестве 96 штук. Своевременно производился ремонт и замена элементов, покраска оборудования, замена песка в песочницах и т.д.

В рамках исполнения полномочия в части обустройства детских и спортивных площадок по результатам проведенных торгов заключен контракт с ИП Бахматовой О.А. по ремонту детских игровых площадок по ул. Строительная, 37-41 и ул. Фруктовая,10 в пос. Сахарная головка (проведена полная замена резинового покрытия и покрытия из сыпучего материала, замена игровых элементов и покраска существующих игрового оборудования).

В сентябре месяце заключен контракт с ИП Звезденков К.А., согласно которого проведен ремонт и покраска существующего оборудования на детской площадке по ул. Тимирязева, 16 в пос. Сахарная головка, так же  произведен полный демонтаж аварийного оборудования на детской площадке по ул. Парниковая, 2 в пос. Сахарная головка в связи с аварийным состоянием оборудования.

Все контракты исполнены и оплачены в полном объеме.

Кассовый расход составил 6912,4 тыс. руб. Освоение 100 %.

8. Мероприятия по ремонту и содержанию внутриквартальных дорог.

В 2022 году финансирование на исполнение данного полномочия не выделено.

Проводится мониторинг состояния внутриквартальных дорог. В соответствии с приказом Департамента городского хозяйства города Севастополя от 29.06.2022 № 192-ОД проведена инвентаризация неучтенных участков автомобильных дорог, не относящихся к категории дорог общего пользования федерального, регионального и межмуниципального значения. Было проинвентаризировано и внесено в ведомость с последующей передачей в Департамент городского хозяйства города Севастополя  241 дорога. Работа по дополнительному включению дорог в инвентаризационную ведомость продолжается.

Кассовый расход составил 0,0 тыс. руб.

9. Мероприятия по содержанию и благоустройству кладбищ.

Сумма финансирования на 2022 год составила 2335,0 тыс. руб.

По результатам проведенных торгов заключен контракт на оказание услуг по уборке и содержанию 5-ти общественных кладбищ на территории Балаклавского МО (подрядчик – ООО «4М групп»). Работы проводились ежемесячно на основании заявок.

В марте месяце заключен контракт  с ИП Цымбалистый Т.Г. на услуги по топографии кладбищ  с. Флотское, с. Черноречье.

В декабре месяце заключен контракт с ООО  «4М групп» на выполнение работ по демонтажу и установке ограждений на кладбищах с. Черноречье и  с. Флотское.

Все контракты исполнены в полном объеме. Замечаний нет.

Кассовый расход составил 2305,9 тыс. руб. Освоение 99 %.

10. Мероприятия по содержанию и благоустройству пляжей.

Для исполнения данного полномочия финансирование не выделяется.

За указанный период проводился мониторинг 2-х пляжей Балаклавского муниципального округа «Серебряный» и «Золотой» и 2-х зон отдыха у моря «Городской» и «Мраморный». По результатам мониторинга составлены акты по благоустройству и акты санитарного состояния данных пляжей.

Кассовый расход составил 0,0 тыс. руб.

Итого по программе освоено 69301,9 тыс. руб., что составляет  99,9 %.

Учитывая вышеизложенное, Муниципальная программа «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ» исполняется в соответствии с утвержденным финансированием и переданными полномочиями. Программа исполнена в полном объеме и признана эффективной.

Глава МА ВМО Балаклавского МО                                       Е.А.  Бабошкин